Załącznik nr 3

do formularza ofertowego

Prace izolacyjno- dociepleniowe w Klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie, w ramach Projektu „Termomodernizacji zabytkowego Klasztoru Karmelitów Bosych w Lublinie”

UMOWA

Nr ………/19

o roboty budowlane

zawarta w Lublinie dnia ……………… 2019 roku pomiędzy:

Klasztorem Karmelitów Bosych w Lubinie 20-082 Lublin, ul. Świętoduska 14

NIP ……………, Regon ……………….

który reprezentuje:

O. Piotr Jackowski - Przeor

zwanym dalej Zamawiającym

…………………………………………………………………………………..

NIP ……………, Regon ……………….

którą reprezentuje:

………………………………………. - ………………………………..

………………………………………. - ………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

zwanymi dalej łącznie Stronami, następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsięwzięcie: Wykonanie prac izolacyjnych i dociepleniowych w Klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja zabytkowego Klasztoru Karmelitów Bosych w Lublinie, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu ofertowym, obowiązującym prawem oraz sztuką budowlaną, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do przestrzegania wymogów BHP.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na podstawie wybranej, zgodnie z zapytaniem ofertowym, oferty wynosi brutto: ……………. zł (słownie: ………………………………………………………………../100 złotych, w tym: cena netto ……………….. zł, podatek VAT 23 %, tj. ……………………… zł.

§ 3

- Strony zastrzegają, że roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca wykona z materiałów własnych, przy czym materiały te muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

- Strony dopuszczają możliwość wykonania części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych wykonywanych obiektów oraz na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem wykonania części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej jest uprzednie uzyskanie przez Wykonawcę w formie pisemnej zgody autora projektu budowlanego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, służby konserwatorskie oraz Zamawiającego na wykonanie części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej.

- Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy. Za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest świadom, że roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą na obiekcie czynnym i użytkowanym  i z tego względu nie mogą mieć uciążliwego wpływu na funkcjonowanie Klasztoru Karmelitów Bosych w Lublinie. Wykonawca obowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających na jego terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, a następnie wykonania przedmiotu umowy w oparciu o rozwiązania i   technologię gwarantującą osiągnięcie następujących wskaźników:

- …………………

- …………………

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zaleceniami nadzoru autorskiego, służby konserwatorskie, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

§ 6

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

- zapewnienie nadzoru autorskiego;

- dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części w przypadku zaniechania dalszej jego realizacji;

- zapewnienie dostępu do mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja);

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie na swój koszt placu budowy, w tym innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć obsługę geodezyjną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

- powiadomienie Inspektora Nadzoru, że każda partia wyrobów przeznaczonych do wbudowania odpowiada wymogom art.10 ustawy Prawo budowlane;

- dostarczenie na dzień odbioru przedmiotu umowy atestów, świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności z Polską Normą lub z normami obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej, gwarancji na zainstalowane urządzenia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu odbioru;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót w 4 egz. oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej do realizacji przedmiotu umowy i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, jeśli jest to konieczne;

- usuwanie wszelkich wad z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy;

- ustanowienie Kierownika Budowy, posiadającego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej odpowiadających przepisów. Ustanowiony Kierownik Budowy będzie posiadał minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy udokumentowane realizacjami – referencjami przy realizacji minimum 1 (jednej) roboty budowlanej prowadzonej w czynnym obiekcie, tj. ogólnodostępnym w trakcie prowadzonych robót lub remontów w obiekcie czynnym.

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ...................................................................,

- nr upr. bud. ……………………………………………..……, nr ewid. PIIB ……………………………………..…………… .

- prowadzenie Dziennika Budowy i udostępniania go osobom uprawnionym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

- zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- zapewnienie nadzoru służb konserwatorskich;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

- bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac;

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac;

- natychmiastowe przystąpienie do usuwania wszelkich wad, usterek, niedoróbek oraz szkód w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, służby konserwatorskiej, Inspektora Nadzoru; w przypadkach technicznie uzasadnionych istnieje możliwość dłuższych terminów usunięcia wad, usterek, niedoróbek lub szkód po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu tej kwestii przez Strony niniejszej umowy;

- dokonanie na swój koszt ubezpieczeń:

- robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk.

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej …………. PLN (słownie: …………………. tysięcy złotych) w przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia przed terminem wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału nowej umowy ubezpieczenia, spełniającego powyższe wymagania bez konieczności wezwania ze strony Zamawiającego;

- ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie przedmiotu umowy;

- uzgadnianie z Zamawiającym materiałów wykończeniowych;

- zapewnienie organom nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich,  Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru, służby konserwatorskiej, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce;

- koordynacja prac wszystkich ewentualnych Podwykonawców znajdujących się na placu budowy;

- informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, służby konserwatorskie o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

  - Do zadań Kierownika Budowy należą obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.

§ 7

- Płatności za wykonanie poszczególnych etapów robót wypłacane będą po przeprowadzeniu poszczególnych odbiorów, zgodnie z harmonogramem ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Końcowa faktura z terminem płatności 30 dni kalendarzowych wystawiona zostanie przez Wykonawcę po dacie podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bezusterkowego i przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w umowie.

- Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach umowy roboty mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora.

§ 8

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wad;

- odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 5 % wartości umowy brutto;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 5 % wartości umowy brutto;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 1 %  wartości umowy brutto.

  - Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Strony postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne zostaną potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej szkody.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodniony termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania przestojów, o ile Wykonawca wykaże winę Zamawiającego, która uzasadniała długość okresu przestoju.

§ 9

- Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od powstania tych okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 7 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli; przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy; zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót, nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności na zasadach określonych w art.635 i 636 k.c. pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania z informacją o konsekwencjach w postaci odstąpienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a następnie opuści rejony prac i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy oraz wskaże ilość tzw. robót w toku.

- W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy.

§ 10

- Wykonawca  udziela  na  roboty  stanowiące  przedmiot  umowy  gwarancji  na  okres ……………….. miesięcy. Wykonawca udziela okresu rękojmi równemu okresowi gwarancji.

- Usterki lub wady ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie dwóch tygodni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu usterek lub wad.

- Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne (zagrażające życiu lub zdrowiu, jak również uniemożliwiające prawidłową eksploatację budynków) będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od daty powiadomienia.

- Postanowienia ust. 2 i 3 nie stanowią ograniczenia zakresu uprawnień z tytułu rękojmi, w czasie której Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

- W przypadku nieusunięcia usterek lub wad w terminie Zamawiający naprawi je na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego występowania na drogę postępowania sądowego z żądaniem upoważnienia Zamawiającego przez sąd do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy.

§ 11

W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru końcowego robót Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - odmowa odbioru robót do czasu usunięcia wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia;

  - obniżenie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości odpowiadającej utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej robót – jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

  - odstąpienie od umowy – jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

§ 12

  - Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tychże robót.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

  - Warunkiem  odbioru  końcowego  robót  będzie:  przekazanie  przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, pisemnego oświadczenia Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości obiektu do odbioru.

  - Razem z oświadczeniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;

- Dziennik Budowy i książki obmiarów (oryginały);

- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów;

- gwarancje na wbudowane urządzenia;

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz wymagane protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile dotyczy);

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przedłożone na piśmie przed odbiorem końcowym.

  - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie wnosił zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości przekazanych przez Wykonawcę dokumentów wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą datę odbioru końcowego, z tym że odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, z zastrzeżeniem, że odbiór końcowy nie zostanie dokonany, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały zakończone lub przekazane przez Wykonawcę dokumenty będą niekompletne lub nieprawidłowe.

§ 13

- Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych wymaganiami Zamawiającego;

  - pominięcia jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania zakresu przedmiotu zamówienia, w tym zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  zdarzenia o charakterze przyszłym, nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki);

- zastąpienie planowanego zakresu do wykonania innym zakresem, przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji przedmiotu zamówienia;

- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych dotyczących źródła współfinansowania, mających wpływ na realizację umowy;

- zmiany terminu płatności transz dotacji na realizację projektu w ramach którego realizowany jest przedmiot umowy;

- zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót);

- zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno- ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).

- Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ogólna klauzula informacyjna: informujemy, że pozyskane dane osobowe przedstawicieli/pracowników Wykonawcy są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest reprezentujący Zamawiającego: o. ……………………………., tel. …………………… (e-mail: ……………………………………………..……………). Każda z tych osób ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Każda z tych osób ma także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, e-mail: kiod@episkopat.pl, 01–015 Warszawa Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6.

§ 15

Integralną częścią umowy są:

  - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami;

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

  - Dokumentacja techniczną wraz z przedmiarami;

  - Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.

§ 16

  - W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730).

  - W razie zaistnienia sporu powstałego na tle realizacji umowy strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający	                                                                                                     Wykonawca